**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：乌财科教【2021】102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金

项目单位：乌鲁木齐县东白杨沟小学

主管部门：乌鲁木齐县教育局

2023年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc100784583)

[（一）项目概况 1](#_Toc100784584)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc100784585)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc100784586)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc100784587)

[1.评价目的 3](#_Toc100784588)

[2.评价对象和范围 3](#_Toc100784589)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 4](#_Toc100784590)

[1.评价原则 4](#_Toc100784591)

[2.评价指标体系 4](#_Toc100784592)

[3.评价方法 11](#_Toc100784593)

[4.评价标准 12](#_Toc100784594)

[（三）绩效评价工作过程 12](#_Toc100784595)

[三、综合评价情况及评价结论 13](#_Toc100784596)

[（一）评价结论 13](#_Toc100784597)

[（二）主要绩效 14](#_Toc100784598)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc100784599)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc100784600)

[1.项目立项 15](#_Toc100784601)

[2.绩效目标 15](#_Toc100784602)

[3.资金投入 16](#_Toc100784603)

[（二）项目过程情况 16](#_Toc100784604)

[1.资金管理 16](#_Toc100784605)

[2.组织实施 17](#_Toc100784606)

[（三）项目产出情况 17](#_Toc100784607)

[1.产出数量 17](#_Toc100784608)

[2.产出质量 18](#_Toc100784609)

[3.产出时效 18](#_Toc100784610)

[4.产出成本 18](#_Toc100784611)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc100784612)

[1.项目效益 19](#_Toc100784613)

[2. 满意度指标完成情况分析 20](#_Toc100784614)

[五、预算执行进度与绩效指标偏差 20](#_Toc100784615)

[六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc100784616)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc100784617)

[（二）存在的问题及原因分析 21](#_Toc100784618)

[七、其他需要说明的问题 21](#_Toc100784619)

[八、有关建议....................................................................... 21](#_Toc100784620)

# 一、基本情况

# （一）项目概况

根据财政部，教育部《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（财教【2021】254号）及自治区关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（新财教【2021】227号文件及校园安全、规范化办园、特色化办园等相关文件精神，对乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园相关附属设施进行修缮，食堂屋面防水不符合校园消防安全的要求，并对70平方米地暖维修等相关附属设施修缮，需用资金4.8万元。

经乌财科教【2021】102号文件《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》批准，项目系2022年中央资金，共安排预算4.8万元，属于2022年年中追加项目，该项目预算批复了4.8万元，资金全部到位，年中未经过调增、调减。本项目属于一次性项目，起止时间自2022年1月至2022年12月。项目实际总投入资金4.8万元， 实际支付资金4.8万元，预算执行率为100 %

项目开支均按照乌财科教【2021】102号文件《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》及乌鲁木齐县教育局党组下发的《乌鲁木齐县中、小学（幼儿园）校经费支出审批流程（试行）》等财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照乌鲁木齐县教育系统内部管理制度及财政的有关规定执行，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，不存在违规违法的问题。

# （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

项目总体目标为改善幼儿园的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为幼儿的健康成长提供坚实的保障，提高教师和幼儿家长的满意度，更好的满足教师和幼儿对于优化教学环境的需要，推动幼儿园和基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。通过项目的实施对乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园院内300平方米食堂屋面进行防水维修、进行70平方米地暖维修、维修验收合格率达到100%，项目及时完成让在园45名师幼受益，师幼满意度达到90%，有效改善办园环境，持续提高办园品质。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

# 1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

# 2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：乌财科教【2021】102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金项目

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：乌财科教【2021】102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

# （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

# 1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

# 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 食堂屋面维修面积 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际维修面积/计划维修面积）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的维修面积。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的维修面积。 |
| 地暖维修面积 |
| 产出 | 产出质量 | 维修验收合格率（%） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 项目完成及时率（%） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 食堂屋面维修金额 | 比较完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本，用以反映和考核项目的成本控制情况。 | 实际成本小于或等于计划成本得满分、实际成本大于计划成本不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 地暖维修金额 |
| 效益 | 社会效益指标 | 受益师幼人数 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 生态效益指标 | 改善办园环境 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 可持续影响指标 | 提高办园品质 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 师、幼、家长满意度（%） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

# 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目乌财科教【2021】102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金的特点，本次评价主要采用标杆管理法法，项目主要任务为乌鲁木齐县东白杨沟沟幼儿园300平方米食堂屋面防水维修、70平方米地暖等相关附属设施急需维修。同区域内乌鲁木齐县幼儿园2022年乌财科教【2021】102号关于提前下达新疆西藏等地区教育补助资金预算的通知，共安排预算18万元，于2022年年中追加资金，资金安排到位情况18万元，其细分为：办公费1万元；培训费2万元；电费2万元；其他交通费3万元；办公设备购置费10万元。我单位食堂屋面防水维修3万元，地暖维修1.8万元，事前通过市场询价调研确定需用资金数量，进行统筹分配，分配合理，完全达到预期效果。

# 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

# （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年乌财科教【2021】102号关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.9分，绩效评级为“优秀”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.7 | 90% |
| 制度执行有效性 | 4 | 3.2 | 80% |
| 产出 | 产出数量 | 食堂屋面维修面积 | 5 | 5 | 100% |
| 地暖维修面积 | 5 | 5 | 100% |
| 产出质量 | 维修验收合格率（%） | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成及时率（%） | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 食堂屋面维修 | 5 | 5 | 100% |
| 地暖维修 | 5 | 5 | 100% |
| 效益 | 社会效益指标 | 受益师幼人数 | 5 | 5 | 100% |
| 生态效益指标 | 改善办园环境 | 5 | 5 | 100% |
| 可持续影响指标 | 提高办园品质 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 师、幼、家长满意度（%） | 5 | 5 | 100% |
| **合计** |  |  | 100 | 98.9 | 98.9% |

# （二）主要绩效

# 通过项目的实施对乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园院内300平方米食堂屋面进行了防水维修及70平方米地暖维修、维修验收合格率达到100%，该项目资金县财政及时拨付，项目及时完成让在园45名师幼受益、师幼满意度达到90%。一定程度上改善了幼儿园的基础设施条件，消除了部分安全隐患，有效改善了办园环境，持续提高了办园品质，为幼儿的健康成长提供坚实的保障。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.项目立项

**立项依据充分性：**项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

# 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**结合项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状来对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析得出结论绩效目标明确，可行。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

# 3.资金投入

**预算编制科学性：**为改善幼儿园的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的保教环境，乌鲁木齐县东白杨沟沟幼儿园300平方米食堂屋面防水维修、70平方米地暖等相关附属设施急需维修。事前通过市场询价调研确定需用资金数量，预算经费严格按照项目申报计划流程申报，努力做到了决策上会讨论、方案有审批。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：《关于提前下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》乌财科教【2021】102号文件精神，改项目适合使用政府预算资金，项目总拨款资金4.8万元，其中食堂屋面防水维修3万元，地暖维修1.8万元，事前通过市场询价调研确定需用资金数量，进行统筹分配，分配合理。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

# （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分18.9分。

# 1.资金管理

**资金到位率：**该项目资金为年中追加2022年3月30日完成预算项目库及预算编制流程，在2022年9月7日计划申请到位。故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**项目预算金额4.8万元、按照计划执行，实际支出资金4.8万元，预算执行率为100%。于2022年12月7日全额直接支付给施工方乌鲁木齐县新协力工程队。故预算执行率得分为5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分13分。**

# 2.组织实施

**管理制度健全性**：乌鲁木齐县东白杨沟小学已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。各项财务和业务管理制度随着业务和经济发展需要不断的完善和优化。故管理制度健全性得分为2.7分。

**制度执行有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐县东白杨沟小学严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。因对会计业务的熟悉性不充分，可能存凭证收集不全面等情况。故制度执行有效性指标得分3.2分。

**综上，该指标满分7分，得分5.9分。**

# （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

# 1.产出数量

数量指标“食堂屋面维修面积”的目标值是>=300平方米，2022年度我单位实际完成食堂屋面维修面积300平方米，故实际完成率得分为5分。

数量指标“地暖维修面积”的目标值是>=70平方米，2022年度我单位实际完成地暖维修面积70平方米，故实际完成率得分为5分。

**实际完成率：**综上，数量指标完成率达到100%，故实际完成率得分为10分。

# 2.产出质量

质量指标“维修验收合格率（%）”的的目标值为100%。我单位在项目完工后，及时进行维修验收，根据合同约定，及时向主管单位和财政局申请相关款项，并于2022年12月7日将资金支付给乌鲁木齐县新协力工程队单。故质量达标率得分为10分。

# 3.产出时效

# 时效指标“项目完成及时率（%）”的目标值为95%。施工方按照合同约定于2022年4月14日开工、4月20日竣工，因疫情原因2022年9月27日验收，又因疫情封城原因于2022年12月7日支付。项目完成及时，故完成及时性得分为10分。

# 4.产出成本

成本指标“食堂屋面维修”的目标值为<=3万元，实际支出3万元。故得分为5分。

成本指标“地暖维修”的目标值为<=1.8万元，实际支出1.8万元。故得分为5分。

本项目实际支出合计4.8万元，无超支情况，项目资金全部用完，项目预算控制良好，故得分为10分。

**综上，该指标满分40分，得分**40**分。**

# （四）项目效益情况

项目效益指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“受益师幼人数”，指标值：>=45人，实际完成值：达成年度指标。通过本项目的实施对乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园300平方米食堂屋面进行了防水维修及70平方米地暖维修、维修验收合格率达到100%、有效改善了幼儿园的基础设施条件，消除了部分安全隐患，为幼儿的健康成长提供了坚实的保障，项目及时完成让在园45名师幼受益。

**生态效益指标**：评价指标“改善办园环境”，指标值：有效改善，实际完成值：达成年度指标。通过本项目的实施对乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园300平方米食堂屋面进行了防水维修及70平方米地暖维修、维修验收合格率达到100%，有效改善了幼儿园的基础设施条件，消除了部分安全隐患，为幼儿的健康成长提供了坚实的保障，项目及时完成有效改善了办园环境。

**可持续影响指标：**评价指标“提高办园品质”，指标值：持续提高，实际完成值：达成年度指标。通过本项目的实施对乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园300平方米食堂屋面进行了防水维修及70平方米地暖维修、维修验收合格率达到100%、有效改善了幼儿园的基础设施条件，消除了部分安全隐患，为幼儿的健康成长提供了坚实的保障，项目及时完成持续提高了办园品质。

**综上，该指标满分15分，得分15分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“师、幼、家长满意度（%）”，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“师、幼、家长满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

1.成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。

乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园根据实际情况成立了园委会，并由园长、保教主任、总务主任、报账员、采购员为成员的内控机制，对日常内部控制的建立和实施情况，尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

2.规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按乌鲁木齐县中小学（幼儿园）校经费支出审批流程（试行）进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、园领导、报账员、主管会计依次审核，从严把关。

# （二）存在的问题及原因分析

资金使用制度不完善，主要是项目管理机制还不够完善，项目管理缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

# 八、有关建议

1．绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

2. 细化单位项目绩效工作责任分工，“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制绩效目标、出台绩效监控、绩效评价工作手册或指导性文件。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)