财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目

项目单位：乌鲁木齐县水务局

主管部门：乌鲁木齐县水务局

2023年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1.评价目的	2

2.评价对象和范围	2

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3

1.评价原则	3

2.评价指标体系	3

3.评价方法	10

4.评价标准	10

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	12

（一）评价结论	12

（二）主要绩效	13

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

1.项目立项	13

2.绩效目标	14

3.资金投入	14

（二）项目过程情况	15

1.资金管理	15

2.组织实施	15

（三）项目产出情况	16

1.产出数量	16

2.产出质量	16

3.产出时效	16

4.产出成本	16

（四）项目效益情况	17

1.项目效益	17

2. 满意度指标完成情况分析	17

五、预算执行进度与绩效指标偏差	18

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题及原因分析	18

七、其他需要说明的问题	18

八、有关建议	19

# 一、基本情况

# （一）项目概况

根据《关于乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村47污水处理项目的立项批复》（县经发基〔2019〕124号）及相关文件，乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目新建污水治理管线DN3O0HDPE双壁波纹管4521m,DN300预应力预制钢筋砼管1393m,污水检查井195座，污水汇流井1座，100m³玻璃钢化粪池2座，25m³玻璃钢化粪池1座等。经污水处理厂处理后的污水，夏秋季节的出水达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中要求的指标后，用于污水处理厂附近的生态林绿化灌溉；冬春季污水储存于中水池内用于来年生态林绿化灌溉。目前规划中白杨沟村、灯草沟村 5，6 队新建一体化污水处理站已实施完成，目前处理能力均为 400m3/d；污水处理厂及污水处理站配套污水主管已实施完成；灯草沟七队区域接入天山区兰湖路污水管道尚未实施通过新建污水收集管网及污水收集池，解决乌拉泊水库二级水源地保护区内板房沟镇灯草沟村 7 队污水直排问题。项目建成后显著提高项目区排水收集率，显著提升项目区改善生态环境，改善项目区内居民人居环境。本工程的实施是完善排水系统的需要，通过本工程污水收集管网及污水收集池等设施的实施，可收集乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村 7 队直排污水，推进农村人居环境整治，进一步改善乌鲁木齐县农村人居环境，根据《乌鲁木齐市人居环境整治三年行动实施方案》（乌党办发（2019）22 号）精神，自治区党委农村工作领导小组办公室、自治区农业农村厅下发的《关于组织开展自治区“千村示范 万村整治”工程示范村遴选的通知》要求，解决乌鲁木齐县人居环境整治污水排放问题及徐海荣书记在市委十一届六次会议上的讲话精神，特别是“碧水行动”中关于“坚决整治污水直排问题”；可完善排水系统，改善居民生产、生活质量，解决当地污水直排造成的环境污染，保护当地生产、生活环境，实现城市可持续发展，符合以人为本、全面协调、可持续发展的原则。

项目系2022年本级资金，共安排预算157.76万元，于2022年年中追加部分预算批复项目，截至2022年项目资金已支付157.76万元，预算执行率100%。年中没有对资金进行调增、调减。

# （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标设置横跨项目期二年，为总体绩效目标，预计在二年建设期间，乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目总体绩效目标为，新建污水治理管线DN3O0HDPE双壁波纹管4521m,DN300预应力预制钢筋砼管1393m,污水检查井195座，污水汇流井1座，100m³玻璃钢化粪池2座，25m³玻璃钢化粪池1座等。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

# 1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

# 2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

# （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

# 1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

# 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 修建管线 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 修建井 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 项目工程验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 项目按时完工率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 项目成本控制率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 项目区排水收集率 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  | 生态效益指标 | 项目区改善生态环境 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

# 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目）的特点，本次评价主要采用公众评判法，通过回访问卷对项目项目取得的效果进行分析，考察实际产出和效益是否达到预期。本项目的实施完成项目设施建设、设备采购等，显著提高项目区排水收集率，显著提升项目区改善生态环境，改善项目区内居民人居环境。

# 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）（2001年）

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ/T31962-2015）

《城市污水处理及污染防治技术政策》（建成[2002]124号）

《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）2013年版

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231-2009）

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

《给水排水设计手册》

《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013年版

# （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 修建管线 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 修建井 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出质量 | 项目工程验收合格率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 工程按时完工率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 项目成本控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 项目区排水收集率 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 项目区改善生态环境 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100% |

# （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目队污水治理项目新建污水治理管线DN3O0HDPE双壁波纹管4521m,DN300预应力预制钢筋砼管1393m,污水检查井195座，污水汇流井1座，100m³玻璃钢化粪池2座，25m³玻璃钢化粪池1座等。项目建成后显著提高项目区排水收集率，显著提升项目区改善生态环境，改善项目区内居民人居环境。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.项目立项

立项依据充分性：根据《关于乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水处理项目的立项批复》（县经发基〔2019〕124号）及相关文件。项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

# 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目总体绩效目标为，新建污水治理管线DN3O0HDPE双壁波纹管4521m,DN300预应力预制钢筋砼管1393m,污水检查井195座，污水汇流井1座，100m³玻璃钢化粪池2座，25m³玻璃钢化粪池1座等。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

# 3.资金投入

预算编制科学性：乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目，项目实施前编制了可行性研究报告，报告中包含资金估算。项目总投资382万元，包括：施工标段分配340.8万元；监理分配分配10.3万元；设计费分配17.7万元；地勘分配1.3万元；环评分配3万元；水土保持分配2.4万元；勘界6.5万元。此次资金分配给乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目施工标段，预计分配157.76万元。

故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目可行性研究报告及相关文件。项目总投资382万元，预计施工标段分配340.8万元；监理分配分配10.3万元；设计费分配17.7万元；地勘分配1.3万元；环评分配3万元；水土保持分配2.4万元；勘界6.5万元。此次资金分配预计乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目施工标段预计分配157.76万元。此次项目资金157.76万元全部用来支付给建设单位，预计施工标段建设单位分配157.76万元。

故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

# （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.资金管理

资金到位率：乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目系2022年本级资金，共安排预算157.76万元，该项目资金由财政拨付，资金到位157.76万元，于2022年年中追加部分预算批复项目，施工标段由新疆天启建设工程有限公司负责，其中：2022年4月14日156.76万元支付给新疆天启建设工程有限公司。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：根据乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目，项目总投资382万元，包括：施工标段分配340.8万元；监理分配分配10.3万元；设计费分配17.7万元；地勘分配1.3万元；环评分配3万元；水土保持分配2.4万元；勘界6.5万元。此次资金分配给乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟村7队污水治理项目施工标段，分配资金157.76万元，全部用来支付给建设单位。其中：2022年4月14日156.76万元已全部支付给新疆天启建设工程有限公司，预算执行率100%。

故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

# 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐县水务局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐县水务局严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

# （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

# 1.产出数量

数量指标“修建管线”的目标值是大于等于5914米顷，2022年度我单位完成5914米。

数量指标“修建井”的目标值是大于等于196栋，2022年度我单位完成196栋。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

# 2.产出质量

项目工程验收率：项目工程验收率100%，故项目工程验收率得分为10分。

# 3.产出时效

工程按时完工率：工程按时完工率98%，故工程按时完工率得分为5分。

# 4.产出成本

项目成本控制率：本项目实际支出157.76万元，无超支情况，项目资金全部完成。项目成本控制率100%，故项目成本控制率得分为10分。

综上，该指标满分40分，得分40分。

# （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“项目区排水收集率”，指标值：显著提高，实际完成值：完全达到预期效果。项目建成后显著提高项目区排水收集率，改善项目区内居民人居环境。

生态效益指标：评价指标“项目区改善生态环境”，指标值：显著提升，实际完成值：完全达到预期效果。项目建成后显著提升项目区改善生态环境，改善项目区内居民人居环境。

可持续影响指标：不适用

综上，该指标满分15分，得分15分。

### 2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“受益群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%。通过设置发放回访表的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“受益群众满意度”的平均值为90%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

项目主要经验总结：结合部门的实际情况，根据项目制定切实可行的项目目标管理方案，在项目实施过程中确保各项工作有序开展，按照项目开展的总体规划较好地完成了上级主管部门下达的各项目标任务，在实施过程中，对相关事项进行了系统的总结梳理，保证了各项工作的顺利完成，达到了项目的预期目的，整体完成情况良好。

# （二）存在的问题及原因分析

项目存在的问题：1、绩效管理与单位整体预算编制、执行相结合的工作机制和部门间协调机制尚未建立，部门绩效管理工作开展缺乏强有力的制度保障。2.预算绩效管理工作机制不够完善，绩效管理工作缺乏强有力的制度保障。部门领导存在绩效管理是财务人员的事，但是政府财政拨款资金比较少，有一定的限度，并不能够完全满足现阶段城镇污水处理要求。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

# 八、有关建议

对项目决策的建议：年初对每一个项目都要进行合理科学的论证，充分发挥监理单位协调组织作用，在前期要充分考察项目立项的必要性，投入的经济性和可行性，合理筹划资金，使有限的资金得到充分利用。

对预算安排与执行的建议：部门领导和财务人员要高度重视，按照年度项目预算计划安排，按月按季度对项目经费执行情况进行分析，发现问题及时解决，很好地按照年度预算执行，做到项目经费按照预算进度进行结算，无超支现象。

对资金管理的建议：项目所有开支均按照专项资金使用管理责任制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照专项资金使用管理责任管理制度及财政的有关规定执行，在审计业务开展中，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。项目逐项严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。

对项目管理的建议：针对项目建设要充分发挥财政部门和项目主管部门对项目实施和资金使用的全程跟踪监督，根据工程建设进度及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，充分发挥监理、审计、质量监督等部门的作用，建立长期有效的项目管理体系。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。