乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

- 编制单位：乌鲁木齐县事故评估工作组

- 编制时间：2024年9月15日

- 目录

- 一、事故概况----------------------------------------------------------------------------------1

- 二、评估工作组织及开展情况

- （一）成立评估工---------------------------------------------------------------------------1-2

- （二）开展现场评估------------------------------------------------------------------------2-3

- （三）组织讨论形成评估报告------------------------------------------------------------2-3

- 三、事故有关责任人员及责任单位责任追究落实情况

- （一）事故调查公开情况-----------------------------------------------------------------3-4

- （二）给予行政处罚人员的落实情况-----------------------------------------------------4

- （三）对事故责任单位的处罚的落实情况---------------------------------------------4-5

- 四、事故防范措施落实情况

- （一）事故调查报告批复文件要求--------------------------------------------------------5

- （二）事故调查报告批复文件要求------------------------------------------------------6-7

- 五、评估意见-----------------------------------------------------------------------------------8

乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故防范和整改措施落实情况

评估报告

依据《关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号），按照《关于常态化开展生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作的通知》（新安办〔2021〕32号）的要求，2024年9月6日经乌鲁木齐县人民政府同意，乌鲁木齐县安全生产委员会办公室组织有关部门成立乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故工作组（以下简称“评估工作组”），开展评估工作。评估工作组仔细研究事故调查报告批复内容，明确评估工作目标、内容、方法、任务分工、进度、工作安排等,于2024年9月10日至9月14日完成现场评估，并编写《乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故评估报告》（初稿），于2024年9月18日组织讨论会针对企业整改落实情况和存在的问题及建议进行讨论并达成一致意见。现将评估工作具体情况汇报如下：

# 一、事故概况

2023年11月8日21时57分，乌鲁木齐县萨尔达坂乡216国道k967左侧后峡天山隧道工程左洞工作面施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，参照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵头，县建设局、县公安局、县纪委监委、县检察院、县总工会、萨尔达坂乡人民政府及相关专家组成的事故调查组，对该起事故进行调查。

事故调查报告批复文件提出对事故责任单位、责任人员进行行政处罚，并提出若干方面的整改防范措施建议。

- 二、评估工作组织及开展情况

- （一）成立评估工作组

- 为使评估工作任务高质量如期完成，乌鲁木齐县安委办高度重视，于2024年9月6日组织成立由县应急管理局牵头，县建设局、县公安局、县纪委监委、县检察院、县总工会、萨尔达坂乡人民政府及相关专家等原事故调查组成员均参与的评估工作组。

评估工作组组织讨论会，认真学习乌鲁木齐县人民政府下发的“11·8”事故调查报告批复内容，对此次评估工作目标、内容、方法、任务分工、进度、工作安排做详细部署，并针对事故调查报告中提出的事故防范措施开展集体讨论，达成理解共识，奠定评估工作基础。

（二）开展现场评估

2024年9月10日至2024年9月14日，评估工作组赶赴乌鲁木齐县萨尔达坂乡216国道k967左侧后峡天山隧道工程左洞工作面施工现场（事故发生地现场），根据任务分工开展现场评估工作，具体情况如下：

1.评估工作组召开启动会，向涉事企业说明此次评估工作的重要性、工作目标以及具体计划。

2.评估工作组全面查阅了涉事针对事故调查报告批复中要求企业整改的所有防范措施的整改情况印证资料，并与事故发生单位相关人员进行交流讨论，及时准确掌握整改真实情况。

3.评估工作组先后查看了事发现场等多处生产现场整改情况，同时重点对企业隐患排查治理、安全培训教育、应急演练等工作进行了安全检查。评估工作组采取边检查、边询问的方式，在现场检查的同时与事故发生企业各层级管理人员及现场作业人员进行了询问交流，一方面了解企业采取的事故防范和整改措施是否与印证资料反映的情况一致，另一方面抽查安全操作规程、应急演练等基础知识，进一步确认企业采取的措施是否有效落实。

4.评估工作组整理相关资料，结合现场评估情况编写完成《乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故防范和整改措施落实情况评估报告》（初稿）。

- （三）组织讨论，形成评估报告

2024年9月18日，评估工作组组织全体人员召开讨论会，针对企业整改措施落实情况和存在的问题及建议形成一致意见。

- 三、事故有关责任人员及责任单位责任追究落实情况

- （一）事故调查公开情况

《乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故调查报告》在乌鲁木齐县人民政府网站（公示《乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故调查报告》 - 乌鲁木齐县人民政府 (wlmqx.gov.cn)）进行公开。

- （二）给予行政处罚人员的落实情况

（1）曾某山，四川广元吉宏建筑劳务有限公司法定代表人。未全面督促落实本单位的安全生产工作，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项，建议乌鲁木齐县应急管理局给予曾某山上一年（2022年）年收入40%（72000元大写：柒万贰仟元整）的罚款的行政处罚。

（2）杨某凤，四川广元吉宏建筑劳务有限公司现场施工负责人。未认真履行安全生产管理职责；未全面督促落实本单位的安全生产工作，未如实报告事故发生地点，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项、第六项、第七项的规定、第八十三条，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议乌鲁木齐县应急管理局给予杨某凤上一年（2022年）年收入25%（24000元大写：贰万肆仟元整）的罚款的行政处罚。

落实情况

- 按照事故调查报告中事故责任认定及处理建议，乌鲁木齐县应急管理局给予四川广元吉宏建筑劳务有限公司法定代表人曾某山、四川广元吉宏建筑劳务有限公司现场施工负责人杨某凤分别处上一年收入40％及25％的罚款，已按要求进行追缴，目前缴纳完毕，其他相关文件资料已归档；

- （三）对事故责任单位的处罚的落实情况

- 四川广元吉宏建筑劳务有限公司未依法落实本单位安全生产主体责任，未依法遵守安全生产事故隐患排查管理制度，未采取有效的安全管理措施，使用违规搭建在铲车上的施工平台，安全员未在施工现场监督及时消除安全生产隐患，导致发生事故。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条的规定。因四川广元吉宏建筑劳务有限公司未如实报告事故发生地点，鉴于情节影响恶劣，建议由乌鲁木齐县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，给予四川广元吉宏建筑劳务有限公司处人民币1000000元（大写：壹佰万元整）罚款的行政处罚。

落实情况

乌鲁木齐县应急管理局按照事故调查报告中事故责任认定及处理建议，对四川广元吉宏建筑劳务有限公司给予罚款人民币1000000元的行政处罚。目前罚款缴纳完毕，其他相关文件资料已归档。

- 四、事故防范措施落实情况

（一）事故调查报告批复文件要求

1.四川广元吉宏建筑劳务有限公司要对使用违规搭建在铲车上的施工平台按照建筑行业标准规范执行；依照相关法律法规，完善各项安全生产事故隐患排查管理制度；提高安全风险意识，提升全员安全防范能力；生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门，督促员工严格遵守《生产安全事故信息报告和处置办法》及安全生产规章制度。

落实情况：

（1）事故发生后，企业进一步完善了安全生产责任制，明确岗位职责，强化企业主体责任，开展安全责任制培训学习，加强对企业各级管理人员及岗位人员安全生产责任制奖惩考核机制。

（2）建立健全危险作业安全管理制度，严格落实危险作业审批、现场监护，危险作业作业过程中，监护人员不得擅离现场、监护人员脱岗等现象。

（3）强化安全监管力度，高处作业严格执行作业审批及安全监护、杜绝高处作业人员在无防护措施的构建或管道上作业。

（4）杜绝侥幸心里、盲目蛮干现象，狠抓工作落实，对自己的安全管理等环节进行排查和评估，保障企业安全运行。

（5）在危险性较大的施工作业过程中，指定专职安全生产管理人员在施工现场进行全程安全监督管理。

2.乌鲁木齐县建设局要认真履行行业监管责任，加强安全生产大检查和隐患排查治理力度，督促施工企业及时整改施工过程中存在的突出问题，确保及时消除隐患。

落实情况：

乌鲁木齐县建设局已按行业主管部门职责履行安全职责，落实监管部门责任，对施工企业重点进行安全隐患排查，加大排查力度与整改治理要求，落实企业主体责任，消除安全隐患，降低安全风险。

3.乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府要按照属地监管责任，对本辖区内工程施工项目开展安全生产检查和隐患排查治理，发现隐患及时督促整改，有效防范和遏制各类事故发生。

落实情况：

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府开展对重点企业进行重点安全隐患排查，落实监管责任，以落实企业现场作业行为为抓手，督促企业提高各类安全培训教育质量与效果，对施工作业现场必须确保现场有安全监护人员。

- 五、评估意见

- 通过认真调查核实，评估工作组认为，乌鲁木齐县萨尔达坂乡四川广元吉宏建筑劳务有限公司“11·8”高处坠落亡人一般事故各相关责任单位能认真吸取事故教训，积极落实事故调查报告批复文件中提出的对事故责任单位和有关责任人员的处理建议及各项事故防范和整改措施，从隐患排查治理、安全培训教育等多方面进行了整改，基本符合乌鲁木齐县人民政府对事故调查报告批复文件要求。