乌鲁木齐县建设局

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐县建设局

填报时间：2024年4月19日

目 录

一、基本概况	3

（一）部门单位基本情况	3

1.基本情况及人员构成	3

2.部门职能	3

（二）部门单位年度重点工作	2

（三）部门单位整体预算规模及安排情况	4

1.部门（单位）预算编制及分配依据	4

2.部门整体预算规模及执行情况	5

二、部门单位整体支出管理及使用情况	8

（一）基本支出管理和使用情况	8

（二）项目支出预算安排及支出情况	8

三、部门单位整体支出绩效分析	17

（一）管理效率	17

（二）履职效能	17

四、评价结论	20

五、存在的主要问题及原因分析	20

六、改进措施和建议	21

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.基本情况及人员构成

乌鲁木齐县建设局为乌鲁木齐县人民政府下的正科级全额拨款事业单位，于2019年在乌鲁木齐县成立机构。单位内设7个科室，分别是乌鲁木齐县建筑工程质量安全监督站、乌鲁木齐县公用事业管理服务中心、乌鲁木齐县房产管理所、乌鲁木齐县市政市容环卫管理站、乌鲁木齐县物业服务管理中心、乌鲁木齐县建设综合管理服务中心、乌鲁木齐县市政设施养护队，截止2023年年底，乌鲁木齐县建设局编制数76人，实有人数96人，其中：在职67人，增加0人；退休29人，增加0人；离休0人，增加0人。根据职责，纳入乌鲁木齐县建设局2023年度部门决算编制范围的有1个机构。

### 2.部门职能

乌鲁木齐县建设局单位的主要职责：

根据乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府批准的《乌鲁木齐县机构改革方案》（乌党发【2019】14号）文件，我局为机构规格为正科级单位。

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关城乡建设、城市管理和住房保障和房产管理工作的方针、政策和法律、法规，拟订城乡建设、城市管理、住房保障和房产管理建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全县房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程和公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施工程招标投标活动的监督执法；监督全县房屋建筑、市政基础设施工程的招标控制价备案工作及造价咨询合同备案工作；承担权限内建设工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（三）组织、监督和管理全县重点工程项目建设、城市基础设施建设；组织实施城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为载体、供水、供气、供热、供电、消防、交通设施等工程同步建设工作。

（四）承担规范和指导全县村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（五）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；负责监督管理权限内各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动；负责人防设计、施工图的审查，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（六）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织实施人民防空专项演习和人民防空警报试鸣放工作；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

（八）监督管理人民防空经费和资产；利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急支援工作。战时组织开展人民防空袭斗争，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（九）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划；负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。

（十）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新以及人民防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

（十一）组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理。

（十二）负责全县环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城乡废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

（十三）组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作。

（十四）负责城乡燃气、供热行业的监督管理工作；负责城乡供热经营和权限内燃气经营许可工作；制定城乡燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（十五）组织推进城乡管理数字化工作，负责编制城乡管理信息化工作规划，并组织实施；加强城乡管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（十六）负责编制城乡管理科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城乡管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十七）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十八）贯彻落实房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作、调处权属纠纷等；负责建设个人住房信息系统。

（十九）承担全县房产市场监管的责任；组织实施商品房预售许可制度，负责商品房预售资金的监督管理、预售合同的登记备案和房产测绘成果的备案管理；指导、协调房地产业发展工作；指导、监督房产转让、抵押和房屋租赁管理工作；负责房产中介行业的监督管理工作。

（二十）组织、指导、监督全县物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；指导、协调、监督物业专项维修资金的管理和使用工作；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷；指导、监督、检查乡（镇）、片区管委会物业监管工作。

（二十一）承办县委、县人民政府、县人民武装部和市国防动员委员会交办的其他事项。

## （二）部门单位年度重点工作

乌鲁木齐县建设局单位根据部门职能、依据政府工作报告、上级部门要求制定2023年度工作计划，2023年度工作重点具体如下：

1.全力推进清洁能源改造工作。一是持续推进我县2022年冬季清洁取暖收尾工作，督促新疆北燃乌热能源有限公司完成托里乡、板房沟镇、永丰镇三处燃气碰口工作，完成1518户居民“煤改气”改造。二是根据市冬季清洁取暖项目建设指挥部下发的《关于印发2023年乌鲁木齐市冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（乌清取指【2023】1号）文件要求，开展全县剩余7050户居民及133家社会分散单位壁挂炉、空气源热泵及附属设备安装改造工作，2023年完成6463户居民煤改气、煤改电改造，完成率91.67%；完成94家社会分散单位改造工作，完成率70.68%；实现了清洁能源逐步向农村地区全覆盖，保障广大群众温暖过冬，减少大气污染。

2.做好市政市容环卫管理工作。一是持续推进环境卫生综合整治。结合我县民生实施方案，结合实际，做好环境卫生整治工作。二是推进我县生活垃圾分类工作，加快生活垃圾减量化、资源化、无害化进程，逐步建立和完善垃圾分类工作运行机制；积极组织各乡镇、村社区按照“四分法”引导村民自觉进行垃圾分类投放；制定《乌鲁木齐县餐厨垃圾收费标准及收运流程》、《乌鲁木齐县餐厨垃圾处置监督管理制度》等规章制度，签订《餐厨垃圾收运协议》139份，发放厨余垃圾桶约200个。

3.开展日常巡察做好市政设施养护工作

组织专业技术人员每天开展道路摸排巡查工作，针对道路破损、井盖缺失、灯具不亮等设施损坏问题立即开展维修处理。

4.有序推进房产管理各项工作。一是做好商品房、农宅业务办理工作。二是做好保障性住房审核受理。审核办理公租房新申请家庭39户，经济适用房1户，续约年审23户，累计发放2023年第一、二季度公共租赁补贴32户54人，补贴金额77360元；完成2023年三批公租房及经济适用房摇号结果公示和现场选房工作，并发放认租通知单。

5.稳步推进建设工程质量安全监督管理。一是加强站内结构建设，强化监督人员责任意识。二是完善建筑工程质量安全生产工作的监督巡查力度。坚持每月一次及重大节假日开展建筑工程质量安全大检查制度，坚持监督员每周每个工地至少3次的抽查、巡查制度，重点检查各责任主体单位的质量安全责任制的落实情况，管理人员到岗履责情况。针对检查中发现的质量、安全隐患均及时下发整改通知书。通过检查随时掌握我县的建筑施工质量、安全状况，排查质量、安全隐患，促进施工、监理企业的现场管理。三是实行严格准入，建立良好的建筑市场氛围。根据《关于开展乌鲁木齐市施工现场建筑材料质量专项整治工作的通知》文件要求，压实建筑材料生产企业产品质量责任和施工现场工地各方主体的质量责任，杜绝不合格建筑材料进入施工现场。

6.加强安全生产检查。一是开展自建房安全检查。对自建房安全隐患排查整治工作进行专题部署，制定整治方案，成立领导小组，组建督查专班，全面摸清所有自建房基本情况，逐一建档造册，做到底数清、情况明，确保工作更具指导性和可操作性。二是落实建设工程质量安全监督。完善工程质量保障体系，引领工程品质提升；落实工程质量安全制度，强化施工现场安全管理；严格消防设计审查，强化消防验收备案抽查管理；积极开展“质量月”和“安全生产月”活动，提升工地工作人员的安全意识。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质分为节能环保支出类和城乡社区支出类等项目。城乡社区支出类项目反映用于城乡社区环境卫生和国有土地使用权出让收入安排的支出等方面，节能环保支出类项目反映用于污染防治与大气方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.部门整体预算规模及执行情况

#### （1）基本情况

2023年，乌鲁木齐县建设局单位按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为31328.91万元，调整后预算数为29709.36万元（其中人员经费1144.18万元，占比3.85%；公用经费23.01万元，占比0.08%；项目经费28542.17万元，占比96.07%），实际支出为16542.22万元，预算执行率为55.68%，预算资金来源为财政拨款。

#### （2）年初预算安排情况

乌鲁木齐县建设局单位收入预算31328.91万元，其中：一般公共预算1501.15万元，占比4.79%，比上年预算减少199.28万元，下降11.72%，主要原因是退休人员增多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金3297.00万元，占比10.52%，比上年预算增加3297.00万元，增长100.00%，主要原因是政府性投资建设项目增加；

政府性基金预算10018.00万元，占比31.98%，比上年预算减少4323.60万元，下降30.15%，主要原因年初预算减少；上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转16512.76万元， 占比52.71%，比上年预算增加16512.76万元，增长100.00%，主要原因是2022年年初无此预算。

乌鲁木齐县建设局2023年支出预算31328.91万元，其中：基本支出1072.15万元，占比3.42%，比上年预算减少139.57万元，下降11.52%，主要原因是退休人员增多。项目支出30256.76万元， 占比96.58%，比上年预算增加29768.05万元，增长609.11%，主要原因是政府性投资建设项目增加。

2023年年初预算31328.91万元，年初预算执行数16979.57万元（基本支出1047.88万元、项目支出15931.69 万元），年初预算执行率为54.20%。

#### （3）预算调整情况

部门整体支出年初预算数为31328.91万元（基本支出1072.15万元、项目支出30256.76万元），调整数-1619.55万元（基本支出95.04万元、项目支出-1714.59万元）调整后预算数29709.36万元（基本支出1167.19万元、项目支出28542.17万元），预算调整率-5.17 %。

#### （4）预算执行情况

调整后预算数29709.36万元（基本支出1167.19万元、项目支出28542.17万元），预算执行17621.18万元（基本支出1078.96万元、执行16542.22万元（决算报表支出数为14839.50万元），预算执行率55.68%。

调整后项目执行16542.22万元，与决算报表14839.50万元相差1702.72万元，共计6个项目与决算报表有出入，明细如下：

①环卫基地运行经费（聘用人员工资社保）资金：年初预算数420万元，全年预算数466.91万元，全年执行466.50万元（决算报表支出数429万元，相差37.5万元）。

②环卫基地运行经费资金：年初预算数580万元，全年预算数533.09万元，全年执行372.54万元（决算报表支出数128.19万元，相差144.35万元）。

③环卫工人爱心早餐资金（基金）：年初预算数9万元，全年预算数9万元，全年执行9万元（决算报表支出0万元）。

④水西沟镇特色小镇PPP项目资金（基金）：年初预算数9000万元，全年预算数9000万元，全年执行1280.36万元（决算报表支出0万元）。

⑤县属照明设施电费资金：年初预算数0万元，全年预算数160万元，全年执行160万元（决算报表该项目支出为147.49万元，相差12.51万元）。

⑥项目配套资金（基金）：年初预算数438万元，全年预算数438万元，全年执行219万元（决算报表该项目支出为0万元）。

#### （5）上年结转情况说明

1.非财的：使用非财政拨款结余和专用结余0万元。

2.年初的：年初结转和结余年初预算数16512.76万元，    年末结转和结余13790.91万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理和使用情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：基本支出年初预算数1072.15万元（人员经费1035.10万元，公用经费37.05万元），调整后预算数1167.19万元（人员经费 1144.18万元，公用经费23.01万元），预算执行数1078.96万元（人员经费1066.17万元，公用经费12.78万元），基本支出预算执行率92.44%。

基本支出管理方面：首先，我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面，我们严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费。其次，我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的支出管理制度，明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，我们发现了一些问题并及时进行了调整，确保了支出的合理性和效益性。同时，我们也及时总结了支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供了有益的参考。

## （二）项目支出预算安排及支出情况

1.资金管理情况

资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

2.资金落实及实际使用情况

2023年本单位年初安排预算项13个30256.76万元，年中追加预算项目42个-1714.59万元，调整后项目共55个43691.32万元，执行16542.22万元（决算报表支出数为14839.50），项目支出预算执行率37.86%。

10个项目未开展，具体如下：

①乌财社【2022】311号-第七十五批疫情滞留特别困难外地人员补助资金（上年结转）：年初预算数22.93万元，全年预算数0万元，全年执行0万元，执行率0%。

②乌财建【2022】268号-关于下达2022年中央大气污染防治第二批资金【乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目】预算的通知资金（上年结转）：年初预算数197.94万元，全年预算数197.94万元，全年执行0万元，执行率0%。

③乌财建【2023】18号文件-关于下达2023年春节氛围营造工作资金的通知资金：年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年执行0万元，执行率0%。

④乌鲁木齐县房产综合管理服务平台建设项目资金：年初预算数0万元，全年预算数205万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑤乌鲁木齐县建设局市政设施箱变维护服务采购资金：年初预算数0万元，全年预算数21.36万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑥乌鲁木齐县建设局市政设施绿化养护服务采购资金：年初预算数0万元，全年预算数17.17万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑦2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”（乌鲁木齐县）项目资金：年初预算数0万元，全年预算数22.47万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑧乌鲁木齐县清洁能源供热改造热力二网工程(庙尔沟北管网）信访资金：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑨乌鲁木齐县建设局市政设施路灯维护服务采购工程资金：年初预算数0万元，全年预算数160.66万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑩关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金第二批）资金：年初预算数0万元，全年预算数2294万元，全年执行0万元，执行率0%。

45个项目开展，具体如下：

①乌财建【2022】184号-中央大气污染防治-乌鲁木齐县冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目资金（上年结转）：年初预算数1191.2万元，全年预算数1191.2万元，全年执行349.93万元，执行率29.38%。

②关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（直达资金）：年初预算数3297万元，全年预算数3297万元，全年执行14.76万元，执行率0.45%。

③乌财建【2021】313号-关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（上年结转）：年初预算数71.1万元，全年预算数10.67万元，全年执行10.67万元，执行率15.01%。

④县产业园道路基础设资金（上年结转）：年初预算数14.6万元，全年预算数14.6万元，全年执行14.6万元，执行率100%。

⑤乌财行[2022]55号-关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关经费的通知（上年结转）：年初预算数15.00万元，全年预算数15.00万元，全年执行0.60万元，执行率4%。

⑥乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心（二期）债券（上年结转）：年初预算数15000.00万元，全年预算数12200.00万元，全年执行8500.00万元，执行率69.67%。

⑦环卫基地运行经费（聘用人员工资社保）资金：年初预算数420万元，全年预算数466.91万元，全年执行466.50万元，执行率99.91%。备注：决算报表该项目支出为429万元。

⑧环卫基地运行经费资金：年初预算数580万元，全年预算数533.09万元，全年执行372.54万元，执行率69.88%。备注：决算报表该项目支出为128.19万元。

⑨环卫工人爱心早餐资金（基金）：年初预算数9万元，全年预算数9万元，全年执行9万元，执行率100%。备注：决算报表该项目支出为0万元。

⑩水西沟镇特色小镇PPP项目资金（基金）：年初预算数9000万元，全年预算数9000万元，全年执行1280.36万元，执行率14.23%。备注：决算报表该项目支出为0万元。

⑪（预留资金）乌鲁木齐市市民进修学校建设项目-展厅文化建设工程：年初预算数0万元，全年预算数3.60万元，全年执行3.60万元，执行率100%。

⑫乌财预【2023】关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知县财综发【2023】58号资金：年初预算数0万元，全年预算数50万元，全年执行47.64万元，执行率95.28%。

⑬乌财预【2023】15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知县财综发【2023】58号：年初预算数0万元，全年预算数43.76万元，全年执行43.76万元，执行率100%。

⑭乌鲁木齐县疫情隔离点三区两通道资金：年初预算数0万元，全年预算数33.86万元，全年执行33.86万元，执行率100%。

⑮疫情期间农民工返乡工作援县工作人员费用：年初预算数0万元，全年预算数2.40万元，全年执行2.40万元，执行率100%。

⑯2023年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”“煤改电”（乌鲁木齐县）项目资金：年初预算数0万元，全年预算数10807.6万元，全年执行2739.46万元，执行率25.37%。

⑰南旅中心城区市政道路标线工程资金：年初预算数0万元，全年预算数15万元，全年执行15万元，执行率100%。

⑱乌鲁木齐县城市运行管理中心改造项目资金：年初预算数0万元，全年预算数7万元，全年执行7万元，执行率100%。

⑲乌鲁木齐县清洁能源供热改造工程一标段资金：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行20万元，执行率100%。

⑳乌鲁木齐县S116线DN400燃气高压管线迁改建设项目资金：年初预算数0万元，全年预算数70万元，全年执行70万元，执行率100%。

乌鲁木齐清洁能源供热改造工程二标段资金：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行20万元，执行率100%。

乌鲁木齐县城运中心办公家具采购项目资金：年初预算数0万元，全年预算数49.45万元，全年执行49.45万元，执行率100%。

2021年长途电路业务服务合同资金：年初预算数0万元，全年预算数16.8万元，全年执行16.8万元，执行率100%。

2022年县域内市政主干道路维护工程资金：年初预算数0万元，全年预算数15万元，全年执行15万元，执行率100%。

（存量资金）乌鲁木齐县县域内部分道路调整车道、完善道路标线及对道路损坏面维修项目资金：年初预算数0万元，全年预算数146.09万元，全年执行146.09万元，执行率100%。

乌鲁木齐县集中基础设施建设—板房沟道路路灯拆除工程资金：年初预算数0万元，全年预算数11.75万元，全年执行11.75万元，执行率100%。

乌鲁木齐县红石榴小区换热站建设项目资金：年初预算数0万元，全年预算数29.59万元，全年执行29.59万元，执行率100%。

乌鲁木齐县南旅基地外围主干线路灯工程项目资金：年初预算数0万元，全年预算数314.9万元，全年执行314.9万元，执行率100%。

（存量资金）关于申请拨付我县2020年安居富民部分补助资金的报告资金：年初预算数0万元，全年预算数475.5万元，全年执行475.5万元，执行率100%。

县属照明设施电费资金：年初预算数0万元，全年预算数160万元，全年执行160万元，执行率100。备注：决算报表该项目支出为147.49万元。

31）（信息化建设资金）乌鲁木齐县城市运行管理中心设备采购资金：年初预算数0万元，全年预算数9.3万元，全年执行9.3万元，执行率100%。

32）羊圈沟出乌车辆新建检查站建设项目资金：年初预算数0万元，全年预算数100万元，全年执行100万元，执行率100%。

33）乌鲁木齐县丝绸之路文化展示中心周边道路及环境综合整治项目资金：年初预算数0万元，全年预算数200万元，全年执行200万元，执行率100%。

34）“煤变气、天变蓝”清洁能源供热改造工程二标段-板房沟镇东湾村资金：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行20万元，执行率100%。

35）乌鲁木齐县板房沟镇灯草沟三队燃气工程建设项目资金：年初预算数0万元，全年预算数40万元，全年执行40万元，执行率100%。

36）集中医学观察点人员物资采购费用：年初预算数0万元，全年预算数0.985万元，全年执行0.985万元，执行率100%。

37）乌鲁木齐县s116交叉路口中、乌水线及天山峡谷大桥靓化工程：年初预算数0万元，全年预算数1.79万元，全年执行1.79万元，执行率100%。

38）乌鲁木齐县城运中心设备采购项目：年初预算数0万元，全年预算数34.89万元，全年执行34.89万元，执行率100%。

39）关于安装保密管理系统客户端的通知：年初预算数0万元，全年预算数0.161万元，全年执行0.161万元，执行率100%。

40）乌鲁木齐县冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目：年初预算数0万元，全年预算数555.3万元，全年执行555.3万元，执行率100%。

41）乌鲁木齐县小锅炉拆并燃气入户工程二标段：年初预算数0万元，全年预算数80.16万元，全年执行80.16万元，执行率100%。

42）乌鲁木齐县“煤变气、天变蓝”清洁能源供热改造工程（123队、东湾）：年初预算数0万元，全年预算数73万元，全年执行73万元，执行率100%。

43）小锅炉拆并燃气入户一标段-板房沟镇合胜二三队：年初预算数0万元，全年预算数66万元，全年执行66万元，执行率100%。

44）乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费：年初预算数0万元，全年预算数15万元，全年执行0.90万元，执行率6%。

45）项目配套资金（基金）：年初预算数438万元，全年预算数438万元，全年执行219万元，执行率50%。备注：决算报表该项目支出为0万元。

依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，由党组、局务会上会审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

## （一）管理效率

管理效率-质量指标，部门预算整体执行率，预期指标值≥80%，基于上年预算执行情况和单位工作要求，在日常办公支出方面，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，压缩运行经费支出，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，部门预算整体执行率14.6%，未达到监控节点比率，因项目执行进度较低，多数项目于下半年支付项目款。

截至此次评价时间节点，部门整体预算执行率55.68%，我单位已按照年年度工作计划有序推进。与年度预期值相比，偏差30.4%，原因是项目执行进度较低。该项工作为经常性工作。今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，提高资金使用率。

## （二）履职效能

履职效能-数量指标，开展生活垃圾分类培训，预期指标值≥2次，基于上年预算执行情况和单位工作要求，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，开展生活垃圾分类培训80场次，远超过监控节点比率，原因是积极组织各乡镇、村社区按照“四分法”引导村民自觉进行垃圾分类知识宣传，在全县营造浓厚的垃圾分类工作氛围，使生活垃圾分类家喻户晓、人人参与。

截至此次评价时间节点，全年完成102场次，在全县营造浓厚的垃圾分类工作氛围，使生活垃圾分类家喻户晓、人人参与。与年度预期值相比，我单位已开展102次培训，偏差率较大。该项工作为经常性工作，后期将继续推进我县生活垃圾分类工作，加快生活垃圾减量化、资源化、无害化进程，逐步建立和完善垃圾分类工作运行机制。

履职效能-数量指标，开展房屋安全隐患排查整治，预期指标值≥20次，基于单位工作要求，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，开展房屋安全隐患排查整治10次，已达到监控节点比率；

截至此次评价时间节点，全年每周2次共计完成96次，预防了房屋安全及消防隐患的发生，提升房屋结构使用安全意识，避免因使用不当造成的房屋结构安全、消防等问题。与年度预期值相比，我单位已开展96次安全隐患排查整治，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将持续跟进全面摸清所有自建房基本情况，逐一建档造册，做到底数清、情况明，确保工作更具指导性和可操作性。

履职效能-质量指标，清洁能源覆盖率，预期指标值=100%，基于上级主管部门和单位工作要求，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，清洁能源覆盖率100%，已达到监控节点比率；

截至此次评价时间节点，目前已完成6463户居民煤改气、煤改电改造，完成率91.67%；完成94家社会分散单位改造工作，完成率70.68%；实现了清洁能源逐步向农村地区全覆盖，保障广大群众温暖过冬，减少大气污染。与年度预期值相比，无偏差。该项工作为日常保障性工作，后期将全力推进清洁能源改造工作，保障群众冬季取暖。

履职效能-质量指标，清洁能源改造任务完成率，预期指标值≥80%，基于上级主管部门和单位工作要求，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，清洁能源改造任务完成率20%，已达到监控节点比率；

- 截至此次评价时间节点，目前已完成6463户居民煤改气、煤改电改造，完成率91.67%；完成94家社会分散单位改造工作，完成率70.68%；实现了清洁能源逐步向农村地区全覆盖，保障广大群众温暖过冬，减少大气污染。与年度预期值相比，清洁能源改造任务完成率81.18%，偏差18.83%。该项工作为日常保障性工作，后期将全力推进清洁能源改造工作，保障群众冬季取暖。

履职效能-质量指标，建设施工现场排查、巡检覆盖率，预期指标值≥90%，基于单位工作要求，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，建设施工现场排查、巡检覆盖率100%，已达到监控节点比率；

截至此次评价时间节点，建设施工现场排查、巡检覆盖率100%，通过检查随时掌握我县的建筑施工质量、安全状况，实现了安全监管全覆盖。与年度预期值相比，我单位已完成此项工作，无偏差。该项工作经常性工作，后期将持续跟进。

履职效能-质量指标，市政设施养护任务完成率，预期指标值≥90%，基于单位工作要求，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，市政设施养护任务完成率60%，已达到监控节点比率；

# 截至此次评价时间节点，市政设施养护任务完成率100%，保障了道路的良好状况，让群众感受城市管理的温度，享受平稳通畅的出行环境。与年度预期值相比，我单位已完成此项工作，无偏差。该项工作经常性工作，后期将组织专业技术人员每天开展道路摸排巡查工作，针对道路破损、井盖缺失、灯具不亮等设施损坏问题立即开展维修处理，做好市政设施养护工作。

# 四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分91.01分，评价结果为“优”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

根据部门整体绩效自评，发现乌鲁木齐县建设局存在以下问题：

1.随着我县旅游产业迅速发展、旅游项目的提档升级，节假日前来游玩的游客骤增，周边19条主干道因服役年限较长，路面均出现表面干枯、脆化、出现龟裂、松散等道路病害，老化率达到70%以上，约39万㎡无法得到彻底修补；加之游客沿线抛洒垃圾现象严重，而现有保洁人员少，工作量大，影响到保洁工作的及时性。

2.城镇基础设施薄弱，许多环卫设施，如许多水冲式公厕建好，但外网配套困难，如：上水、下水、电力、暖气，需要大量基金用于外网配套建设，才能达到公厕的正常使用。按照属地管理原则，各乡（镇）、村及相关单位无公厕运行经费，致使许多公厕无法正常开放使用，对公厕使用寿命造成极大影响。

3.目前我县农牧民垃圾分类缺乏工作经验，缺少相关的处罚办法，作为强制垃圾分类的指导性措施。按照生活垃圾分类全覆盖要求，我县垃圾分类设施不足，无法满足我县生活垃圾分类全覆盖要求。

4.依据市委、市政府推进乌鲁木齐市环卫新能源车辆推广应用“环卫领域新增或更新车辆中新能源占比不低于55%”的工作目标，目前我县无环卫新能源车辆，需专项资金购置新能源环卫车辆。

# 六、改进措施和建议

2024年，我局将严格按照县委、县政府各项工作部署要求，围绕党组中心组学习、机关党组织建设、干部作风转变、党风廉政建设、重点项目建设、城市管理、精细化、房产管理、物业服务提升等方面抓好落实。

（一）突出抓好重点工作，提升城市品位

1. 推进清洁能源改造工作。抓紧时间完成2023年“煤改气”“煤改电”项目的收尾工作，并对2021-2023年三年清洁能源改造工作进行“回头看”，查验壁挂炉及空气源供暖设备是否正常运行，供暖效果是否达标。

2. 推进基础设施工程。积极对接业务单位，形成相关报告，申请相关资金，密切关注好市政道路及附属设施的现状，及时申请资金及相关事项，确保道路完好率95%以上。做好目前已完成工程量的合量及确定价格等事项，尽快完成合同签订等事宜。

3.持续做好环境卫生综合整治。进一步加大对房前屋后建筑垃圾、生活垃圾乱堆乱放等问题的整治力度；会同文旅、行政执法、乡镇（管委会）等部门着力解决巷道及景区环境卫生脏乱差的问题；推进生活垃圾分类工作，加大垃圾分类宣传力度、扩大宣传范围、丰富宣传方式，普及垃圾分类知识，形成良好社会舆论氛围。同时，积极与其他各区开展垃圾分类工作交流，积累经验，取长补短；做好今冬明春的清雪除冰工作，做到“雪停路净”，为群众安全出行提供保障。

（二）突出抓好行业监管创新建设，提升监管服务水平。

1.加强建筑业市场执法监管。进一步完善建筑业信息化监管，完善建设业市场与施工现场的“两场”联动机制。深化“放管服”改革要求，从加快建筑业转型升级、加强建筑业科技创新、优化建筑业发展环境、提高从业人员素质、强化工程质量安全管理、推进建筑产业现代化、扶持外向型企业。加强设计环节和施工环节的统筹监管，注重招投标管理、施工许可和工程监理等对工程质量监管的作用，有效遏制转包、违法发包等违法违规行为。进一步强化建筑业市场准入和清出机制，严格执行建筑业企业资质管理制度，建立工程质量管理情况定期通报制度，及时向社会发布信息，强化社会监督。

2.加强建筑质量安全监管。进一步加强日常巡查力度，深入开展建筑施工安全生产、扬尘防治、质量监督，严管重罚，确保过程监管到位。严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强对企业主要负责人、项目经理、专职安全员、项目总监等在岗履职情况的监管，落实实名制管理，督促企业建立和落实全员安全生产责任制，按规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员和保障安全投入经费，深入开展安全生产标准化建设，落实从业人员安全培训和持证上岗制度，强化对从业人员进场安全教育、安全技术交底。深入开展以建筑起重机械、高支模、深基坑、有限空间作业、预防高处坠落等危大工程为重点的建筑施工专项治理，深入排查治理安全风险隐患。预防高处坠落等安全的发生。

3.开展日常燃气安全生产检查工作。根据市燃热中心工作要求，开展辖区内燃气及供热企业的安全生产三年专项整治行动，督促落实液化气企业钢瓶实名制换气工作，常态化加强对燃气、供热的安全检查，发现问题立即反馈处置。