乌鲁木齐县本级部门整体支出

绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐县交通运输局

填报时间：2024年4月20日

目 录

一、基本概况	1

（一）部门单位基本情况	1

1. 基本情况及人员构成	1

2. 部门职能	1

（二）部门单位年度重点工作	1

（三）部门单位整体预算规模及安排情况	2

1. 部门（单位）预算编制及分配依据	2

2. 部门整体预算规模及执行情况	2

二、部门单位整体支出管理及使用情况	4

（一）基本支出管理和使用情况	4

（二）项目支出预算安排及支出情况	5

三、部门单位整体支出绩效分析	9

四、评价结论	15

五、存在的主要问题及原因分析	15

六、改进措施和建议	15

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.基本情况及人员构成

乌鲁木齐县交通运输局为全额拨款行政单位，于2021年在乌鲁木齐县成立机构。单位内设4个科室，分别是行政办公室、项目办公室、执法大队办公室、财务办公室，共有编制人数42人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制22人，事业编制17人。截至2023年底，单位实有在职人数31人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制17人，事业单位人员编制11人。

### 2.部门职能

乌鲁木齐县交通运输局的主要职责：

负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通输枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建设项目招投标活动和安全生产的监督管理。

## （二）部门单位年度重点工作

乌鲁木齐县交通运输局根据政府工作报告、上级部门的工作要求，制定《乌鲁木齐县交通运输局2023年工作计划》。2023年度工作重点具体如下：

1.服务保障乌尉高速公路、省道103线改扩建等一批在我县辖区内实施的自治区级重大项目。

2.提档升级县域交通基础设施。

3.持续开展小修保养，争创自治区“四好农村公路示范县” 。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出四部分构成；项目支出预算按期支出性质分为卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出及其他支出。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.部门整体预算规模及执行情况

#### （1）基本情况

2023年，乌鲁木齐县交通运输局按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为1545.80万元，调整后预算数为1526.79万元（其中人员经费490.27万元，占比32.11%；公用经费14.70万元，占比0.96%；项目经费1021.82万元，占比66.93%），实际支出为1510.35万元，预算执行率为98.92%，预算资金来源为一般公共预算、政府性基金预算、年初结转和结余资金。

#### （2）年初预算安排情况

乌鲁木齐县交通运输局单位收入预算1545.80万元，其中：一般公共预算483.55万元，占 31.28%，比上年预算减少 23.93万元，下降4.72%，主要原因是2023 年一般公共预算未安排项目支出；上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算9.60万元，占0.62%，比上年预算减少824.34万元，下降 98.85%，主要原因是2023年未安排公路养护及应急抢险项目支出；上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。财政拨款结转 1052.65万元，占68.10%，比上年预算增加1052.65万元，增长100.00%，主要原因是去年上级一般转移支付拨款结转资金。

乌鲁木齐县交通运输局2023年支出预算1545.80万元，其中：基本支出 483.55万元，占31.28%，比上年预算增加 21.93万元，增长4.75%，主要原因是本年新招考5人，外地调入1人。项目支出1062.25 万元，占68.72%，比上年预算增加 182.45万元，增长20.74%，主要原因是去年上级一般转移支付拨款结转资金。

#### （3）预算调整情况

部门整体支出年初预算数为1545.80万元（基本支出483.55万元、项目支出1062.25万元），调整数-19.01万元（基本支出21.42万元、项目支出-40.43万元），调整后预算数1526.79万元（基本支出504.97万元、项目支出1021.82万元），预算调整率-1.23%。

#### （4）预算执行情况

调整后预算数年初预算数为1526.79万元（基本支出504.97万元、项目支出1021.82万元），预算执行1510.35万元（基本支出500.21万元、项目支出1010.14万元），预算执行率98.92%。

#### （5）上年结转情况说明

1.我单位上年无非财政拨款结余资金，年初结转和结余资金1052.65万元。

2.我单位年末结转和结余资金16.43万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理和使用情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出年初预算数483.55万元（人员经费464.86万元，公用经费18.69万元），调整后预算数504.97万元（人员经费490.27万元，公用经费14.70万元），预算执行数500.21万元（人员经费485.82万元，公用经费14.39万元），基本支出预算执行率99.06%。

基本支出管理方面：首先，我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面，我们根据乌鲁木齐县交通运输局财务支出管理制度，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费。其次，我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的支出管理制度，明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，发现问题并及时进行调整，确保支出的合理性和效益性。同时，我们也及时总结了支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供了有益的参考。

## （二）项目支出预算安排及支出情况

1.资金管理情况

资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行领导分级审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

2.资金落实及实际使用情况

2023年本单位年初安排预算项目6个1062.25万元，年中追加预算项目22个981.86万元，调整后项目共28个2044.11万元，执行1010.14万元，项目支出预算执行率49.42%。

5个项目未开展，具体如下：

①2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费资金：年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年执行0万元，执行率0%。

②关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于农村公路建设“以奖代补”清算资金预算的通知（乌财建【2023】201号）资金：年初预算数0万元，全年预算数400万元，全年执行0万元，执行率0%。

③自治区“访惠聚”相关工作经费资金：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行0万元，执行率0%。

④关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知资金：年初预算数0万元，全年预算数21.59万元，全年执行0万元，执行率0%。

⑤车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）资金：年初预算数644.20万元，全年预算数644.20万元，全年执行0万元，执行率0%。

23个项目开展，具体如下：

①乌财预[2023]15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（转运组运行经费）资金：年初预算数0万元，全年预算数65.62万元，全年执行65.62万元，执行率100%。

②乌财预[2023]15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（托里疆门货场费用）资金：年初预算数0万元，全年预算数26.11万元，全年执行26.11万元，执行率100%。

③关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目（乌财建【2022】164号）资金：年初预算数118.45万元，全年预算数118.45万元，全年执行103.78万元，执行率87.62%。

④乌鲁木齐市2021年政府还贷二级公路取消收费后补助用于农村公路养护项目（乌财建【2022】118号）资金：年初预算数220万元，全年预算数220万元，全年执行88.92万元，执行率40.42%。

⑤2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护（乌财建【2021】331号）资金：年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行60万元，执行率100%。

⑥关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目的通知资金：年初预算数0万元，全年预算数213.02万元，全年执行54.36万元，执行率25.52%。

⑦关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知[直达资金]资金：年初预算数0万元，全年预算数60万元，全年执行50.98万元，执行率84.97%。

⑧甘沟乡-小渠子（C408）建设项目K3+877-K3920段工程地质灾害治理资金：年初预算数0万元，全年预算数8.70万元，全年执行6.70万元，执行率77.01%。

⑨追加志愿者补助经费资金：年初预算数0万元，全年预算数0.60万元，全年执行0.40万元，执行率66.67%。

⑩支付更正-关于申请录用公务员参加市委党校出任培训经费的请示资金：年初预算数0万元，全年预算数0.86万元，全年执行0.86万元，执行率100%。

⑪关于提前下达2023年车辆购置税收入补助资金预算[第一批，农村公路以奖代补]的通知资金：年初预算数0万元，全年预算数64万元，全年执行32.05万元，执行率50.08%。

⑫购买交通运输综合行政执法支付和标志资金：年初预算数9.60万元，全年预算数9.60万元，全年执行9.46万元，执行率98.54%。

⑬2019年乌鲁木齐县农村客运班线试点工程（第一批）一标段资金：年初预算数0万元，全年预算数43.62万元，全年执行43.62万元，执行率100%。

⑭2019年乌鲁木齐县农村客运班线试点工程（第一批）二标段资金：年初预算数0万元，全年预算数56.37万元，全年执行56.37万元，执行率100%。

⑮2018年城维费资金：年初预算数0万元，全年预算数6.62万元，全年执行6.62万元，执行率100%。

⑯2017年城市基础设施维护及建设项目以奖代补及考核补助资金：年初预算数0万元，全年预算数4.74万元，全年执行4.74万元，执行率100%。

⑰天山大峡谷景区防护工程：年初预算数0万元，全年预算数90.59万元，全年执行90.59万元，执行率100%。

⑱乡村公交站台设施资金：年初预算数0万元，全年预算数42.25万元，全年执行42.25万元，执行率100%。

⑲农村公路养护资金：年初预算数0万元，全年预算数142.87万元，全年执行142.87万元，执行率100%。

⑳存量资金安排乌鲁木齐县甘沟至乌拉斯台公路改建工程资金：年初预算数0万元，全年预算数117.98万元，全年执行117.98万元，执行率100%。

2022年度-2023年离退休干部党组织“两项经费”资金：年初预算数0万元，全年预算数0.04万元，全年执行0.04万元，执行率100%。

县应急管理局拨安全生产经费资金：年初预算数0万元，全年预算数1.04万元，全年执行1.04万元，执行率100%。

县政法委拨安保经费资金：年初预算数0万元，全年预算数4.78万元，全年执行4.78万元，执行率100%。

依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，由党组会上会审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

（一）运行成本

运行成本-质量指标，“三公”经费控制率，预期指标值=100%，基于上年“三公”经费使用情况和单位工作要求设定指标，指标设置合理。

年中绩效运行监控时，“三公”经费控制率100%，超过监控节点比率，超过原因是年中绩效监控时无“三公”经费支出。

截至此次评价时间节点，全年“三公”经费控制率100%，产生的成效是切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。与年度预期值相比，我单位全年“三公”经费控制率100%，无偏差。该项工作为经常性工作，后期我单位坚决贯彻落实自治区、乌鲁木齐市厉行勤俭办公的工作要求，提倡全体干部职工，勤俭节约，达到预期指标。

（二）管理效率

管理效率-质量指标，预算整体执行率，预期指标值≥90%，基于上年预算执行情况和单位工作要求设置指标，指标设置合理。

年中绩效运行监控时，预算整体执行率27.95%，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，全年预算整体执行率98.92%，产生的成效是保障了相关工作的顺利开展。与年度预期值相比，我单位预算整体执行率98.92%，偏差率9.91%，产生偏差的原因是决算表中项目支出剔除了无绩效目标删除项目，导致预算整体执行率较高，从而产生了偏差。该项工作为经常性工作，后期将严格按照资金管理制度要求使用资金。

（三）履职效能

1.履职效能-质量指标，十四五规划前瞻率，预期指标值≥80%，主要是根据历史值及我单位工作职能要求设置指标，指标设置合理。

- 年中绩效运行监控时，十四五规划前瞻率100%，超过监控节点比率，超过原因是我局已编制乌鲁木齐县公路交通“十四五”规划。

- 截至此次评价时间节点，截至此次评价时间节点，十四五规划前瞻率100%，产生的成效是为乌鲁木齐县“十四五”国民经济与社会发展规划编制提供前期基础数据。与年度预期值相比，我单位十四五规划前瞻率100%，偏差率25%，产生偏差的原因是我局已根据乌鲁木齐县实际，编制乌鲁木齐县公路交通“十四五”规划。该项工作为经常性工作，后期将在新发展背景、理念及模式下，发挥公路规划的先导性和战略蓝图作用，提前谋划公路交通发展的目标与思路，为乌鲁木齐县国民经济与社会发展规划编制提供前期基础数据。

- 2.履职效能-质量指标，农村公路建设完成率，预期指标值≥90%，根据乌鲁木齐市交通运输局《关于提前下达乌鲁木齐市2023年农村公路车购税“以奖代补”预拨资金建设项目计划的通知》（乌交发〔2023〕10号）和《关于下达乌鲁木齐市2022年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目计划的通知》(乌交函【2023】32号）文件要求文件精神，我县建设项目有两个：乌鲁木齐县农村公路村道安防工程、2022年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目，指标设置合理。

- 年中绩效运行监控时，农村公路建设完成率39.26%，乌鲁木齐县农村公路村道安防工程刚开工建设，2022年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目未开工；

截至此次评价时间节点，农村公路建设完成率100%，产生的成效是完成乌鲁木齐县农村公路提档升级，提高道路出行条件，保障农牧民出行安全。与年度预期值相比，我单位农村公路建设完成率100%，偏差率11.11%。该项工作为经常性工作，后期我局将积极对接上级部门争取资金，对乌鲁木齐县农村公路提档升级，提高道路出行条件，保障农牧民出行安全。

- 3.履职效能-质量指标，农村公路养护列养率，预期指标值≥90%，根据自治区交通厅要求，2023年对我县农村公路进行日常养护，指标设置合理。

- 年中绩效运行监控时，农村公路养护列养率100%，超过监控节点比率，超过原因是已常态化对县域内农村公路道路病害进行处置；

截至此次评价时间节点，农村公路养护列养率100%，产生的成效是消除道路安全隐患，提高农牧民出行条件。与年度预期值相比，我单位农村公路养护列养率100%，偏差率11.11%。该项工作为经常性工作，后期我局将常态化对县域内农村公路道路病害进行处置，消除道路安全隐患，提高农牧民出行条件。

- 4.履职效能-质量指标，行政执法公开率，预期指标值≥100%，严格按照县委、县政府工作要求，依法对行政执法进行公开，指标设置合理。

- 年中绩效运行监控时，行政执法公开率100%，超过监控节点比率，超过原因是严格按照县委、县政府工作要求，依法对行政执法进行公开，公开率100%；

截至此次评价时间节点，行政执法公开率100%，产生的成效是确保行政执法合理合规，公开透明。与年度预期值相比，我单位行政执法公开率100%，偏差率11.11%。该项工作为经常性工作，后期我局将严格按照县委、县政府工作要求，依法对行政执法进行公开，确保行政执法合理合规。

- 5.履职效能-质量指标，工程质量合格率，预期指标值≥80%，根据三定方案职能要求，对农村公路开展质量监督，指标设置合理。

- 年中绩效运行监控时，工程质量合格率100%，超过监控节点比率，超过原因是建设项目已开工，同步开展质量监督工作，工程符合设计及规范要求；

- 截至此次评价时间节点，工程质量合格率100%，产生的成效是开展农村公路建设和养护项目的质量验收工作，确保工程质量符合设计及规范要求。与年度预期值相比，我单位工程质量合格率100%，偏差率25%。产生偏差的原因是各项目竣（交）工验收合格，合格率100%，该项工作为经常性工作，后期我局将继续开展质量监督工作，确保工程符合设计及规范要求；

- 6.履职效能-时效指标，规划设计方案审查及时率，预期指标值≥90%，根据三定方案职能要求，对农村公路施工图设计文件进行审查批复，指标设置合理。

- 年中绩效运行监控时，规划设计方案审查及时率100%，超过监控节点比率，超过原因是已按要求对农村公路施工图设计文件进行审查批复；

截至此次评价时间节点，规划设计方案审查及时率100%，产生的成效是设计方案满足规范要求，及时审查规划设计方案，保证项目顺利实施。与年度预期值相比，我单位规划设计方案审查及时率100%，偏差率11.11%。该项工作为经常性工作，后期我局将继续农村公路施工图设计文件进行审查批复，确保项目顺利实施。

7.履职效能-时效指标，工程建设协调及时率，预期指标值≥90%，根据三定方案职能要求，承担县域内国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调工作，指标设置合理。

年中绩效运行监控时，工程建设协调及时率100%，超过监控节点比率，超过原因是已按要求服务保障乌尉高速公路、省道103线改扩建等一批在我县辖区内实施的自治区级重大项目；

截至此次评价时间节点，工程建设协调及时率100%，产生的成效是服务保障乌尉高速公路、省道103线改扩建等一批在我县辖区内实施的自治区级重大项目，确保项目顺利实施。与年度预期值相比，我单位工程建设协调及时率100%，偏差率11.11%。该项工作为经常性工作，后期我局将按要求服务保障乌尉高速公路、省道103线改扩建等一批在我县辖区内实施的自治区级重大项目，确保项目顺利实施。

# 四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.89分，评价结果为“优”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

根据部门整体绩效自评，发现乌鲁木齐县交通运输局存在以下问题：

一是上级资金到达县财政，由于县财政资金调度困难，资金执行率低；

二是地方配套资金不足，项目资金缺口大。交通项目除上级补助资金外，均要求地方配套相应比例资金，但是由于县财政困难，地方配套资金无法安排，导致项目资金缺口较大，加之建设资金到位不及时，造成拖欠现象的发生；

三是由于县财政困难，交通项目前期费用不足，导致项目前期工作难以开展，影响项目开工建设。

# 六、改进措施和建议

1.县财政克服困难，确保上级下达资金及时到位的同时，按要求配套相应的项目建设资金以及项目前期费用，以保证项目建设的顺利推进。

2.加快项目进度，提高资金支付力度，确保项目资金发挥效益。